🏨  StaySync

Hotel Management SaaS

สรุปโครงสร้างระบบ & แผน Go-Live สำหรับทีม

ฉบับ: พฤษภาคม 2569 | เตรียมโดย: Jack (นายท่าน) + StaySync Dev Team

# 1. โครงสร้างระบบ (System Architecture)

## 1.1 ภาพรวม — ระบบมีอะไรบ้าง

StaySync เป็น SaaS สำหรับโรงแรม รองรับหลาย tenant (multi-tenant) แต่ละโรงแรมได้รับ account แยก ระบบแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก:

| ส่วน | เทคโนโลยี | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| Frontend (หน้าเว็บ) | Next.js 14 + React 18 + TypeScript | UI สำหรับโรงแรม, dashboard, จอง, housekeeping, HR, ร้านอาหาร |
| Backend API | NestJS 10 + TypeScript + Prisma ORM | Business logic, API endpoints, security, multi-tenant isolation |
| Database & Cache | MySQL 8 + Redis 7 | เก็บข้อมูลถาวร + cache + queue สำหรับ background jobs |

## 1.2 รายละเอียด Tech Stack ทั้งหมด

### Frontend

| หมวด | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Framework | Next.js 14 (App Router) — port 9010 |
| State Management | Zustand 4.4 (23+ stores) |
| Form & Validation | React Hook Form + Zod schema |
| Styling | Tailwind CSS (purple-based StaySync theme), Custom UI components |
| Charts / Animation | Recharts + Framer Motion |
| PDF / Export | jsPDF + @react-pdf/renderer |
| Drag & Drop | React DnD 16 |
| Testing | Jest 29 + React Testing Library (coverage min 80%) |

### Backend API

| หมวด | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Framework | NestJS 10 — port 9011 |
| ORM | Prisma 5 (MySQL primary) + TypeORM (legacy modules) |
| Auth | JWT + Passport.js + 2FA (Speakeasy TOTP) |
| Cache / Queue | Redis + Bull queue (background jobs) |
| Real-time | Socket.IO + WebSockets |
| Email | @nestjs-modules/mailer + Handlebars templates + Nodemailer |
| Push Notification | Firebase Admin SDK |
| LINE Notify | LINE Notify OAuth + Node 20 built-in fetch |
| Payment | PromptPay QR Code integration |
| Security | Rate limiting (ThrottlerGuard), TenantGuard, PDPA encryption (AES-256-GCM), bcrypt |
| API Docs | Swagger (ปิดบน production) |
| Testing | Jest 29 + Supertest (coverage min 80%) |

## 1.3 โมดูลระบบ (Features)

ระบบครอบคลุม 40+ modules แบ่งตามหมวดธุรกิจ:

| Hotel Operations | SaaS Platform | Integrations | Admin & Compliance |
| --- | --- | --- | --- |
| จอง (Bookings) ห้องพัก (Rooms) ทรัพย์สิน (Properties) แขก (Guests) Housekeeping Maintenance ร้านอาหาร (F&B) HR / พนักงาน Inventory คลังสินค้า | Plans / Features Subscriptions Coupons / Dunning Webhooks API Keys Branding Usage Metering Onboarding Admin Panel Status Page | LINE Notify Firebase Push Email (SMTP) PromptPay Loyalty Program Promotion Distribution Channels Mobile API Search | Audit Log Analytics Reports PDPA / Data Retention I18n (ไทย/EN) Impersonation Data Export Announcements 2FA |

# 2. รูปแบบการ Deploy (Deployment Architecture)

## 2.1 Docker Setup ที่มีอยู่แล้ว

ระบบ containerize ด้วย Docker ครบแล้ว ทั้ง Backend และ Frontend พร้อม deploy ทันที:

| Container | Port | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| hotel-api (NestJS) | 9011 | Multi-stage Dockerfile, non-root user, auto migration ตอน start |
| hotel-app (Next.js) | 9010 | Multi-stage Dockerfile, non-root user, SSR |
| hotel-mysql | 3306 (local only) | MySQL 8.0, bind 127.0.0.1 ไม่เปิด public |
| hotel-redis | 6379 (local only) | Redis 7 Alpine, requirepass, bind 127.0.0.1 |

## 2.2 สิ่งที่ระบบทำอัตโนมัติตอน Deploy

- Prisma migrate deploy — รัน database migration ทุกครั้งที่ container start

- Health check endpoint — /api/v1/health (liveness) + /api/v1/health/ready (readiness)

- JWT validation ตอน boot — ถ้า secret ผิดหรือ placeholder ระบบ refuse to start ทันที

- ENCRYPTION_KEY validation — บังคับบน production (PDPA compliance)

- CORS whitelist — บล็อก origin ที่ไม่ได้ระบุใน ALLOWED_ORIGINS

# 3. แนะนำ Hosting Platform

## 3.1 เปรียบเทียบ Platform

| Platform | ราคา/เดือน | เหมาะกับ | จุดเด่น | จุดด้อย | แนะนำ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Railway 🥇 | ~$20–40 | เริ่มต้น / MVP | Deploy จาก GitHub ง่ายสุด, MySQL+Redis built-in, Socket.IO รองรับ | Scale ใหญ่แพงขึ้นเร็ว | เริ่มต้นที่นี่ |
| DigitalOcean 🥈 | ~$50–100 | Production เสถียร | Managed DB, Droplet ราคาดี, datacenter Singapore (ใกล้ไทย) | Setup ยุ่งกว่า Railway นิดหน่อย | Phase 2 |
| Render 🥉 | ~$40–80 | SaaS กลาง | Auto-deploy, managed DB, free SSL | Cold start บน tier ต่ำ | ทางเลือก |
| AWS ECS + RDS | ~$150+ | Enterprise / Scale ใหญ่ | Scale ไม่จำกัด, เสถียรที่สุด, มี SLA | Setup ซับซ้อน, ราคาสูง, ต้องการ DevOps | Phase 3+ |

## 3.2 สถาปัตยกรรมที่แนะนำ (Phase 1 — Railway)

| Service | วาง Deploy ที่ไหน |
| --- | --- |
| Frontend (Next.js) | Vercel (ฟรี + ดีที่สุดสำหรับ Next.js) |
| Backend API (NestJS) | Railway — deploy Docker image จาก GitHub |
| MySQL | Railway MySQL Plugin (managed) |
| Redis | Railway Redis Plugin (managed) |

## 3.3 Domain — จด & ตั้งค่ายังไง

### จดโดเมนที่ไหน

| Registrar | ราคา/ปี | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Cloudflare Registrar ⭐ | ~$10–12 | ราคา at-cost ถูกสุด + DNS ฟรี + DDoS protection ฟรี แนะนำที่สุด |
| Namecheap | ~$10–15 | ยอดนิยม ราคาดี |
| GoDaddy | ~$12–20 | มีไทยรองรับ แต่ราคาแพงกว่า |

### โดเมนที่ควรจด

- staysync.co.th หรือ staysync.app หรือ staysynchms.com

- จด .com ไว้ด้วยเพื่อกัน typosquatting

- ใช้ subdomain แยก: app.yourdomain.com (frontend), api.yourdomain.com (backend)

### ตั้งค่า DNS

- app.yourdomain.com → ชี้ไป Vercel (CNAME)

- api.yourdomain.com → ชี้ไป Railway service URL (CNAME)

- เปิด Cloudflare Proxy (สีส้ม) เพื่อ DDoS protection + SSL อัตโนมัติ

# 4. งบประมาณที่ควรเตรียม

## 4.1 Phase 1 — เปิดตัว MVP (เดือนที่ 1–3)

| รายการ | ราคา/เดือน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Frontend — Vercel Pro | $20 | Team plan, custom domain, analytics |
| Backend API — Railway (2 vCPU, 2GB RAM) | $20–30 | NestJS Docker container |
| MySQL — Railway Plugin (1GB) | $10–15 | Managed, auto-backup |
| Redis — Railway Plugin | $5–10 | Cache + Bull queue |
| Domain (.com + .co.th) | $2 (avg) | ~$25/ปี / 12 = $2/เดือน |
| Email — Gmail Workspace (1 user) | $6 | สำหรับ SMTP ส่ง email ระบบ |
| Firebase (Push Notification) | ฟรี | Spark plan ฟรีเพียงพอช่วงแรก |
| LINE Notify | ฟรี | ใช้ OAuth ฟรี |
| Cloudflare (DDoS + SSL) | ฟรี | Free plan เพียงพอแล้ว |
| รวม Phase 1 | ~$63–83/เดือน | ประมาณ 2,300–3,000 บาท/เดือน |

## 4.2 Phase 2 — Scale ขึ้น (เมื่อมีลูกค้า 10–30 โรงแรม)

| รายการ | ราคา/เดือน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| DigitalOcean Droplet (4 vCPU, 8GB) | $48 | Self-managed, รัน API + Docker |
| DO Managed MySQL | $50 | Auto failover, daily backup 7 วัน |
| DO Managed Redis | $15 | Managed Redis cluster |
| Vercel Pro | $20 | Frontend |
| อื่นๆ (email, domain, CF) | ~$15 |  |
| รวม Phase 2 | ~$148/เดือน | ประมาณ 5,400 บาท/เดือน |

## 4.3 เงินสำรองที่ควรมี

- เตรียมงบ 3 เดือนแรกก่อน launch: ~$250 (ประมาณ 9,000 บาท)

- ถ้ามีลูกค้า 5 โรงแรมขึ้น ค่า server จะ cover ตัวเองได้แล้ว

- แนะนำตั้งราคา SaaS ขั้นต่ำ 1,500–3,000 บาท/เดือน/โรงแรม

# 5. Go-Live Checklist — สิ่งที่ต้องทำก่อนเปิดตัว

## 5.1 งาน Dev ที่เสร็จแล้ว ✅

|  | รายการ | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| ✅ | Docker multi-stage build (Backend + Frontend) | พร้อม deploy |
| ✅ | Health endpoint (/api/v1/health + /ready) | พร้อมใช้ |
| ✅ | Env validation ตอน startup — ป้องกัน deploy ด้วย placeholder | พร้อมใช้ |
| ✅ | JWT rotation + known-leaked secret detection | พร้อมใช้ |
| ✅ | PDPA AES-256-GCM encryption (national ID, passport) | พร้อมใช้ |
| ✅ | Multi-tenant isolation (TenantGuard + Prisma middleware) | พร้อมใช้ |
| ✅ | Rate limiting global + per-endpoint | พร้อมใช้ |
| ✅ | Swagger ปิดบน production | แก้แล้ว |
| ✅ | .env.backup ออกจาก git แล้ว | แก้แล้ว |
| ✅ | Adminer ออกจาก production docker-compose | แก้แล้ว |
| ✅ | Redis password + port bind 127.0.0.1 | แก้แล้ว |
| ✅ | DEV_AUTOFILL=false บน production build | แก้แล้ว |

## 5.2 งานที่ต้องทำก่อน Launch ⚠️

สิ่งเหล่านี้ต้องทำเองบน server/platform จริง ไม่ใช่แค่ใน code:

|  | ลำดับ | สิ่งที่ต้องทำ | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- |
| ⚙️ | 1 | จด Domain + ตั้งค่า Cloudflare DNS | ชี้ app.* → Vercel, api.* → Railway |
| ⚙️ | 2 | สร้าง Account ที่ Railway + Vercel | GitHub OAuth login ได้เลย |
| ⚙️ | 3 | ตั้งค่า Environment Variables บน Platform | JWT_SECRET, ENCRYPTION_KEY, DB_PASSWORD, REDIS_PASSWORD, ALLOWED_ORIGINS, SMTP_*, FIREBASE_* |
| ⚙️ | 4 | Generate keys สำหรับ production | openssl rand -hex 64 (JWT), openssl rand -hex 32 (ENCRYPTION) |
| ⚙️ | 5 | Connect GitHub repo ให้ auto-deploy | push to main → deploy อัตโนมัติ |
| ⚙️ | 6 | รัน database seed ครั้งแรก | npm run seed (ตั้ง SEED_DEFAULT_PASSWORD ก่อน) |
| ⚙️ | 7 | ตั้งค่า SMTP (Gmail Workspace) | สร้าง App Password สำหรับ Nodemailer |
| ⚙️ | 8 | สร้าง Firebase project + download service account | ใส่ FIREBASE_PROJECT_ID, CLIENT_EMAIL, PRIVATE_KEY |
| ⚙️ | 9 | ทดสอบ health endpoint | GET https://api.yourdomain.com/api/v1/health/ready ต้องได้ status: ok |
| ⚙️ | 10 | ทดสอบ login + booking flow end-to-end | ทดสอบบน staging ก่อน production จริง |
| ⚙️ | 11 | ตั้งค่า Backup อัตโนมัติ | Railway/DO managed DB มี auto-backup แต่ต้อง verify |
| ⚙️ | 12 | commit + push ไฟล์ที่แก้ไว้ | cd api && rm .git/index.lock && git commit ... (ดูคำสั่งท้ายเอกสาร) |

# 6. Timeline แนะนำ — จาก Code ถึง Launch

| ช่วงเวลา | เป้าหมาย | รายละเอียดงาน |
| --- | --- | --- |
| วันที่ 1–2 | Setup Infrastructure | จด domain, สร้าง Railway/Vercel account, ตั้งค่า Cloudflare DNS, generate production keys |
| วันที่ 3–4 | Deploy ครั้งแรก | Push code → Railway auto-build → check health endpoint, fix environment variables |
| วันที่ 5–6 | ทดสอบ Staging | ทดสอบ login, สร้างโรงแรม, จองห้อง, housekeeping, email, LINE notify, payment QR |
| วันที่ 7 | 🚀 Go-Live! | เปิด production, onboard ลูกค้าโรงแรมแรก, monitor logs 48 ชั่วโมง |
| สัปดาห์ 2–4 | Stabilize | รับ feedback จากลูกค้า, แก้ bug, ปรับ UX, เพิ่ม monitoring (Sentry หรือ Datadog) |
| เดือน 2–3 | Scale | เพิ่มลูกค้า, ย้ายไป DigitalOcean managed DB ถ้าโหลดเยอะ, เพิ่ม feature ตาม feedback |

## 6.1 Monitoring ที่ควรเพิ่มหลัง Launch

- Sentry.io — error tracking ฟรี 5,000 errors/เดือน (ต้อง integrate เอง)

- UptimeRobot — monitor uptime ฟรี ping ทุก 5 นาที แจ้งเตือนทาง email/LINE

- Railway built-in metrics — CPU, RAM, request count ดูได้เลย

- Vercel Analytics — traffic frontend ดูได้ฟรี

## 6.2 คำสั่ง Git ที่ต้องรันก่อน (ถ้ายังไม่ได้ทำ)

# Backend — commit security fixes cd ~/Documents/GitHub/owner-hotel-services-api rm .git/index.lock git add .gitignore docker-compose.yml docker-compose.dev.yml package.json src/main.ts src/line-notify/line-notify.service.ts git commit -m "fix(security): production hardening before go-live" # Frontend — commit security fixes cd ~/Documents/GitHub/owner-hotel-services rm .git/index.lock git add docker-compose.yml docker-compose.dev.yml git commit -m "fix(security): split docker-compose prod/dev"

## 6.3 Environment Variables ที่ต้องตั้งบน Production

| Variable | วิธีสร้างค่า |
| --- | --- |
| JWT_SECRET | openssl rand -hex 64 (ได้ 128 chars) |
| ENCRYPTION_KEY | openssl rand -hex 32 (ได้ 64 chars) |
| DB_PASSWORD | ตั้ง password แข็งๆ ไม่ใช่ root |
| REDIS_PASSWORD | ตั้ง password แข็งๆ |
| ALLOWED_ORIGINS | https://app.yourdomain.com (comma-separated) |
| FRONTEND_URL | https://app.yourdomain.com |
| NEXT_PUBLIC_API_URL | https://api.yourdomain.com/api/v1 |
| SMTP_USER / SMTP_PASS | Gmail Workspace + App Password |
| FIREBASE_PROJECT_ID | จาก Firebase Console |
| FIREBASE_CLIENT_EMAIL | จาก Service Account JSON |
| FIREBASE_PRIVATE_KEY | จาก Service Account JSON |
| PROMPTPAY_ID | เบอร์โทร 10 หลัก หรือ Tax ID 13 หลัก |
| SEED_DEFAULT_PASSWORD | ตั้งก่อนรัน seed ครั้งแรก |

ระบบพร้อม Deploy แล้ว — Good Luck นายท่าน! 🚀